E.K.A
Proiektu plana

# Sarrera
Dokumentu honen helburua, Gradu Amaierako Proiektu plana garatzea izango da.
# Proiektuaren antolakuntza
Proiektu osoan zehar bi partaide nagusi egongo dira.
Partaidea	Proiektu buru	Bestelako rolak
Juan Manuel Pikatza	X
Jon Egaña	X	X

        Partaideen arteko komunikazio bi modutara emango dira.
- Presentziala: Horretarako, beharrezkoa da aldez aurretik email-ez adostea bileraren ordua eta lekua.
- Email-ez: Presentziala beharrezkoa ez denean. Hau da, galdera laburra edota zalantza teknikoak ez direnean emango da.
# Proiektuaren praktikak eta neurketak
OpenUP metodologiaren bitartez proiektua garatzen joango da. Metodologia ondo aplikatzen ari dela bermatzeko, beharrezkoa izango da 2 astetik behin gutxienez proiektuan parte hartzen duten partaideen arteko bilera bat egitea.
Proiektuan definitutako zereginak nolabait neurtuak egon behar dira. Neurri puntu asko daude (ez pomodoro, esfortzu puntuak,…) baina errazagoa izango da neurri hori orduen bitartez zuzenean egitea.
# Proiektuaren mugarriak eta helburuak

Fasea	Iterazioa	Helburuak (risks and use case scenarios)	Hasierako iterazioa	Estimazioa
Hasiera	I1	Helburuak: / Arazoa identifikatu / Arazoaren azterketa / Eskakizunak identifikatu	2018/03/02 – 2018/04/11	20
Hasiera	I2	Helburuak: / Arazoaren azterketaren jarraipena / Aurreko eskakizunak birfintzea	2018/04/12 – / 2018/04/18	20
Elaborazioa	E1	Helburuak: / Lehenengo prototipoa lortzea.	2018/04/19 – / 2018/05/04	50
Elaborazioa	E2	Helburuak: / Aurreko prototipoa osatzea. Hau da oinarrizko funtzionalitatea guztiak gehituta egotea	2018/05/04 – 2018/05/27	70
Elaborazioa	E3	Helburuak: / Aurreko prototipoan oinarrizko funtzionalitateak gehitzea lortu bada, orduan gerora pentsatutako funtzionalitateak gehitzea. / Hobekuntzak egitea, interfaze edo funtzionalitateatan.	2018/05/28 – 2018/06/11	40
Elaborazioa	E4	Helburuak. / Memoria egitea / Aurkezpena prestatzea	2018/06/11 – 2018/06/28	80

# Despliegue ( Erakuste, Zabaltze)

# Ikasitakoa